浙江省希望小学和希望幼儿园项目实施管理办法

浙江省希望小学、希望幼儿园项目由浙江省青少年发展基金会（以下简称浙江省青基会）负责实施，项目建设资金由捐赠资金和地方人民政府匹配资金共同构成。为规范实施项目，参照中国青少年发展基金会《希望小学建设管理规则》的有关规定，制定本办法。

一、捐款募集

第一条  募集资金应遵循合法、自愿的原则。

第二条  广泛接受海内外各界人士和团体的捐赠。

第三条  接受捐赠应履行捐赠手续，开具公益事业捐赠统一票据，捐方可凭票据享受国家税收优惠政策。

第四条  接受捐赠时，可与捐方就捐赠内容进行协商，并签署捐赠协议。

二、项目管理

第五条  资助对象：

1、以浙江省内的乡（镇）中心小学、村完全小学或教学点为主，可包括九年一贯制学校，建成后分别冠名为希望小学、希望学校或希望楼。

2、浙江省内的乡（镇）公办幼儿园，建成后冠名为希望幼儿园。

3、根据捐方意愿，可在省外援建希望小学、希望幼儿园。

第六条  资助标准：

1、援（新、扩、改）建一所希望小学、希望学校或希望楼，原则上不低于50万元（95%为工程建设款，5%为实施管理经费）。

2、援（新、扩、改）建一所希望幼儿园，原则上不低于30万元（95%为工程建设款，5%为实施管理经费）。

第七条  资助条件：

1、项目应符合县（市、区）教育长远规划和乡镇（街道）总体布局。

2、学校存在危房，或因学生规模扩大急需新、扩、改建或修缮。新、扩、改建或修缮包括教学和教学辅助用房、行政教学办公用房、生活服务用房，以及操场、围墙等相关配套实施。

3、除浙江省青基会提供的资助资金外，项目建设资金的不足部分由地方人民政府匹配。向浙江省青基会申请援建的希望小学、希望幼儿园，可同时接受其它社会捐赠。

4、立项后，需成立项目建设领导小组，成员包括县（市、区）人民政府分管教育的副县（市、区）长，县（市、区）教育局、团县（市、区）委等单位的负责人。领导小组下设办公室，办公室设在团县（市、区）委，负责捐款的落实、工程进度报告、资料汇总和对捐方的服务等协调联络工作，县（市、区）教育局为项目选址、工程建设和竣工验收的责任部门。

第八条  资助对象的产生：

1、凡有符合条件的学校，由团县（市、区）委填写《项目申请书》（附件1），报浙江省青基会。

2、浙江省青基会通过审核和实地考察确定受助学校。

浙江省青基会对确定的受助学校下发《符合资助条件通知书》（附件2）后，县（市、区）人民政府与浙江省青基会签署《项目协议书》（附件3）并填写《项目规划设计书》（附件4）。

3、项目的确立以县（市、区）人民政府与浙江省青基会共同签订的《项目协议书》为准。

第九条  资助项目的管理：

1、从浙江省青基会下达《符合资助条件通知书》之日起到签署《项目协议书》的时限不得超过4个月，提交《项目竣工报告》（附件5）的时限不得超过18个月。

2、在浙江省青基会下达《符合资助条件通知书》后,当地因不可预见的自然或因行政区划变更、教育布局调整等因素，致使必须对原学校作出调整的，团县（市、区）委需向浙江省青基会作出书面说明，并提交新的项目申请书。浙江省青基会审核通过后，发文取消原立项项目，并对新项目履行立项手续。

3、县（市、区）人民政府作为签约方代表，对希望小学、希望幼儿园项目的管理（包括规划、设计、进度、资金、质量和施工安全等）承担一切法律及经济责任。

第十条  资助资金的管理：

1、希望小学、希望幼儿园项目的资助资金实行报账制，金额以《项目协议书》中约定的资助金额为准。浙江省青基会在收到《项目竣工报告》且审查合格后，向团县（市、区）委一次性全额划拨资助资金。

2、在浙江省青基会划拨的希望小学、希望幼儿园项目资金中不得列支建设费用以外的其他费用。

三、校牌与爱心碑记

第十一条  希望小学、希望幼儿园建成后应悬挂希望小学、希望幼儿园校牌并树立爱心碑记。包括：

1、校牌。校牌需安装在校门或学校主体建筑上。

2、爱心碑记。在校内树立爱心碑记，铭记捐方捐资助学的义举。

碑记文字标准格式为：

XX希望小学（幼儿园）是由XX捐款XX万元，地方人民政府匹配XXX万元建设而成。学校占地XXXX平方米，建筑面积XXXX平方米，可容纳XXX名学生就读。工程于XXXX年X月开工建设，XXXX年X月竣工。

为感谢和铭记XX捐资助学的义举，特立此碑，以昭后人。

浙江省青少年发展基金会

XX县（市、区）人民政府

年   月   日

3、其他标识。根据捐方意愿并结合学校实际，在学校主体建筑上安装或篆刻“XX希望楼”字样。

第十二条  浙江省青基会援建的希望小学、希望幼儿园，除使用希望小学、希望幼儿园名称外，仍同时使用原学校名称。

四、监督

第十三条  团县（市、区）委自收到《符合资助条件通知书》次月起，应及时向浙江省青基会汇报项目建设工程的进展情况。

第十四条  浙江省青基会不定期赴现场监察项目的建设情况。

第十五条  希望小学、希望幼儿园应随时接受捐方的现场考察和监督。

五、资助项目的撤销

第十六条  凡发生下列情况之一，撤销资助项目：

1、在浙江省青基会下达《符合资助条件通知书》的4个月内，县（市、区）人民政府无法签署《项目协议书》且未提交报告予以说明。

2、未按协议书规定时间提交合格的《项目竣工报告》。

3、发生其他违法违规、违反本办法规定或违背协议书条款的情形。

第十七条  项目撤销后，浙江省青基会根据本办法另行确定受助学校。

六、学校管理

第十八条  建成后的希望小学、希望幼儿园由当地教育部门进行管理。学校应积极参加浙江省青基会组织的公益活动。

第十九条  受助学校应在投入使用和每年新学年开学时，组织一堂“公益教育课”，向学生介绍希望工程，宣传捐方的捐资义举，培养学生的公益意识。

第二十条  若因县（市、区）教育布局调整或其他原因，必须撤并希望小学、希望幼儿园时：

1、县（市、区）人民政府提出撤并的理由及捐赠资产、校名的处置方案，报浙江省青基会。

2、希望小学、希望幼儿园的撤并应坚持捐赠资产不丢、牌子不丢的原则。动产部分应并入新的学校；不动产部分应根据国家相关规定进行处置后并入新的学校。不能处置的不动产部分，应用于学校所在地的公益事业。希望小学、希望幼儿园的校产并入新学校后，新学校仍以原希望小学、希望幼儿园的名称冠名或一所学校两块牌子。

3、希望小学、希望幼儿园撤并后，新学校无法再保留原希望小学、希望幼儿园名称的，应在新学校为原希望小学、希望幼儿园的捐方重新树立爱心碑记，记述原希望小学、希望幼儿园捐方的事迹及本校的变迁过程。

七、附则

第二十一条  本办法自发布之日起执行，解释权、修订权在浙江省青基会。

附件1：《项目申请书》

附件2：《符合资助条件通知书》

附件3：《项目协议书》

附件4：《项目规划设计书》

附件5：《项目竣工报告》

附件1：

档案编号：

项目申请书

学校名称

县（市、区）团委（盖章）

年   月   日

填   表   说   明

一、项目的申请人为团县（市、区）委。

二、申请希望小学、希望幼儿园项目需填写此表。

三、本表一式三份，浙江省青少年发展基金会、县（市、区）人民政府和项目建设领导小组办公室各执一份。

浙江省青少年发展基金会制

申   请   人   应   知

1、按国家有关规定对希望小学、希望幼儿园进行规划、设计、建设，对建成的希望小学、希望幼儿园进行审计和验收，向浙江省青少年发展基金会提交《项目竣工报告》。

2、希望小学、希望幼儿园建成后按照浙江省青少年发展基金会要求对学校予以冠名。

3、申请立项的学校属于县（市、区）教育布局调整后保留的学校，至少10年内不被撤并。

4、接受浙江省青少年发展基金会的报账制规定。

5、严格执行《浙江省希望小学和希望幼儿园项目实施管理办法》。

一、现学校情况

类型：□小学     □幼儿园

1、基本情况

学校名称

建校（园）时间           年      月

通讯地址      省（区、市）       县         乡（镇）        村

联系电话（区号）      （电话）

校（园）长姓名                手机

2、建筑设施

占地面积             平方米

总建筑面积           平方米

教室：总建筑面积     平方米，其中：

□楼房：建筑面积          平方米，其中：

年建造，属      级危房           平方米

年建造，属      级危房           平方米

□平房：建筑面积         平方米，其中：

年建造，属      级危房           平方米

年建造，属      级危房           平方米

学生宿舍：总建筑面积     平方米，其中：

□楼房        年建造，属      级危房，     平方米

□平房        年建造，属      级危房，     平方米

教师宿舍：总建筑面积     平方米，其中：

□楼房       年建造，属      级危房，     平方米

□平房       年建造，属      级危房，     平方米

食    堂：       年建造， 属      级危房，     平方米

厕    所：       年建造， 属      级危房，     平方米

（厕所平均       名师生一个坑位）

其它建筑设施：

体育运动场地：□有    □无

如有，面积         平方米

有何设施

- 师生规模

学校共计        个年级          个班

现校址在校生人数（不含下属分校及教学点学生数）        人

学生来源覆盖范围：覆盖行政村       个，覆盖面积        平方公里

受希望工程资助学生数        人

教职工人数      人，其中：公办教师      人，代课教师      人

住校教职工人数       人

住校学生人数       人

- 教育教学基本情况

教师学历合格率        %，岗位合格率         %

学生入学率         %，巩固率       %，辍学率       %，升学率       %课桌椅配齐率       %

教育教学仪器配齐率       %

图书拥有量         册

电脑设备      台，型号

拥有体育器材情况

是否有上网条件

近两年学校及师生在教育教学方面获县级及以上奖励情况：

- 学校所在地区情况

预计未来5年内全校学生人数约     人，在校住宿学生人数约     人

预计未来5年内全校教师人数约     人，在校住宿教师人数约     人

如较现时有增减，请说明原因：

未来5年内，学校有否其它进行中或已落实计划但未动工的工程

□有  □否

如有，所需费用为          元，工程内容为：

学校所在地现时农民年人均收入为：

县  ：         元

乡镇：         元

村  ：        元

二、现学校有关背景及需要资助的理由（限500字）

三、申请资助项目的内容

1、新建学校是否移址

□是 □否

如是，移址后通信地址为

- 新建项目内容

总建筑面积        平方米，总概算金额        万元，其中：

教室：

楼房：层数       层，结构        ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

平房：结构        ，建筑面积        平方米，概算金额        万元

学生宿舍：

楼房：层数       层，结构        ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

平房：结构        ，建筑面积        平方米，概算金额        万元

教学综合用房：

楼房：层数       层，结构        ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

平房：结构        ，建筑面积        平方米，概算金额        万元

教学综合用房的用途包括：

教师集体宿舍：

楼房：层数       层，结构        ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

平房：结构        ，建筑面积       平方米，概算金额       万元

厕所：结构          ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

食堂：结构          ，建筑面积        平方米

概算金额        万元

其它：（如“C级危房”加固计划及资金概算）

3、资金情况

向浙江省青基会申请资金         万元

县（市、区）人民政府预计配套资金        万元

资金概算总计         万元

- 学校现有体育设施情况

运动场   □有 □无

主要体育器材名称及数量

- 学校是否具备上网条件

□具备（□固定电话拨号上网   □ADSL宽带上网）

□不具备

四、县（市、区）教育局承诺

申请资助的学校将严格执行国家关于农村中小学（幼儿园）建设的相关标准，符合当地长远规划和教育总体布局，学校建成后至少10年内不被撤并。其它需要说明的事项：

盖章：

年    月    日

五、团县（市、区）委联系人：

姓名              工作单位

职务               联系电话            手机             传真

电子邮件                @

邮政编码              通讯地址

六、县（市、区）教育局联系人：

姓名              工作单位

职务               联系电话            手机             传真

电子邮件                @

邮政编码              通讯地址

七、请附反映现学校全貌及局部的照片（不少于6张）

1、学校全景

2、主教学楼（或主要教学用房）

3、其它附属建筑及设施

4、教室室内情况

5、校门（包括围墙情况）

6、操场

7、其他情况

八、团县（市、区）委意见：

盖   章

年    月    日

九、浙江省青少年发展基金会意见：

盖章：

年    月    日

附件2：

档案编号：

符合资助条件通知书

县（市、区）团委：

经我会审查，你委提交的《项目申请书》中的      乡（镇）               小学（幼儿园）符合资助条件。

请你委报告        县（市、区）人民政府，于      年    月    日前向我会报送《项目协议书》和《项目规划设计书》。我会园校建设部联系人                ，联系电话                  ，电子邮箱：              @             。

县（市、区）人民政府未在本通知规定期限内签署《项目协议书》并填报《项目规划设计书》且未及时来函作出说明的，浙江省青基会视为放弃受助申请。

浙江省青基会未在《项目协议书》上盖章前，本资助项目不生效。

附件1：《项目协议书》

附件2：《项目规划设计书》

浙江省青少年发展基金会

年   月   日

附件3：

档案编号：

项目协议书

甲方：浙江省青少年发展基金会

乙方：          县（市、区）人民政府

丙方：          县（市、区）团委

甲、乙、丙三方致力于通过资助服务、利益表达和社会倡导，帮助青少年提高能力，改善青少年成长环境。甲方实施的“希望工程”公益项目，是国内参与最广泛、最富影响的民间公益事业。

甲方决定将                                         （捐方名称）捐赠的资金用于资助建设                            （学校名称）。捐赠资金总计       万元，其中         万元用于学校建设，         万元用于甲方项目实施管理费用。三方经友好协商，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》《合同法》《浙江省希望小学和希望幼儿园项目实施管理办法》等规定，就甲方在乙方辖区内资助建设希望小学（希望幼儿园）的有关事宜达成如下协议，以资共同信守。

1.受助学校

1.1 甲方资助建设的学校名称为                                         ，原址为：          县        乡（镇）          村。新址为：        县        乡（镇）          村。

1.2 建成后的学校冠名为            希望小学（希望幼儿园），原校名可继续使用。

1.3 希望小学（希望幼儿园）的校牌应悬挂安装在校门，爱心碑记应树立在校园内适当位置。

1.4 学校建设应按甲方批准的《项目规划设计书》进行建设。

1.5 学校建设所占用土地，由乙方解决。

2.资金来源

希望小学（希望幼儿园）的预算总造价为       万元，甲方资助         万元，其余资金        万元由乙方负责匹配。

3.工程的组织实施

3.1 乙方作为受助学校代表，对希望小学（希望幼儿园）的建设管理包括规划、设计、进度、资金、质量和施工安全等承担责任。

3.2 乙方自签订本协议之日起7天内成立项目建设领导小组，成员包括县（市、区）人民政府分管教育的副县（市、区）长，县（市、区）教育局、团县（市、区）委等单位负责人。领导小组下设办公室，办公室设在团县（市、区）委，负责捐款落实、工程进度报告、资料汇总和对捐方服务等协调联络工作，县（市、区）教育局为项目选址、工程建设和竣工验收的责任部门。

3.3 乙方应按国家有关规定确定设计、建设施工、质量监督检验和监理等单位。确保建筑设计、施工等达到国家相关建设标准。

4.项目的实施和验收

4.1项目建设自甲方下达《符合资助条件通知书》之日起到乙方提交《项目竣工报告》的时限不得超过18个月。

乙方保证该工程在      年    月    日前开工，      年    月    日前竣工。竣工后60日内通过丙方向甲方提交《项目竣工报告》。

4.2 如遇不可抗力因素，项目建设工期需要改变时，乙方需在协议约定的开工及竣工日期前以文件形式经丙方报甲方同意。

4.3 项目施工建设期间或学校投入使用后，由于设计、施工质量等问题造成人员伤亡、财产损失等意外事故或劳资纠纷等情况，一切法律及赔偿责任与甲方无关。

4.4 乙方保证项目严格按照国家有关标准进行设计、施工、施工监理、质量监督和审计。

5.拨款

5.1 项目资助资金实行报账制，学校报账金额为        万元。甲方在收到《项目竣工报告》且审查合格后，向丙方一次性划拨       万元资助资金。

5.2甲方按协议约定的资助金额拨付资助资金，超出部分由乙方承担。甲方拨付资助资金后，项目建设不得存在资金缺口。

5.3乙方项目建设资金专户中不得列建设经费以外的其他费用。

6.奠基和竣工仪式

在项目奠基或竣工时，乙方需根据甲、丙方要求组织简朴仪式。甲、丙方没有要求时，则不需举办仪式性活动。

7.爱心碑记

乙方负责在希望小学（希望幼儿园）校园内适当位置树立爱心碑记，铭记捐方捐资助学的义举。

8.项目实施的监督、检查

8.1 甲、丙方及其委派授权人员、捐方代表有权对工程项目的进展情况随时进行监督、检查，乙方需积极配合。

8.2 丙方有义务对项目实施定期检查，并及时向甲方通报情况。

8.3 项目立项时间过半，丙方需按要求向甲方汇报工程进度并拍摄反映工程进展状况的照片，通过网络等方式报甲方。

9.各方责任

甲方责任：与丙方共同监督建设全过程，并有权委托专业机构对工程项目实施检查；审核项目文件按协议规定拨付资助资金。

乙方责任：负责工程的组织实施，于期限内按本协议的规定进行工程施工。保证在项目竣工并投入使用后，完成项目工程审计，并承担建筑质量安全和资金保全责任。对建成后的希望小学（希望幼儿园）进行管理，学校建成后至少10年内不被撤并。

丙方责任：监督建设全过程并及时向甲方通报情况；审核项目文件，确保其符合规定；积极配合甲方和捐方赴实地考察；督促乙方制作并悬挂希望小学（希望幼儿园）校牌，树立爱心碑记。

10.不可抗力及责任承担

10.1 本协议所指不可抗力是，在本协议履行期限内发生的当事人不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，包括：地震、台风、火灾、水灾、瘟疫、战争、罢工、暴动、黑客攻击、技术管制等意外事件或自然灾害。

10.2 因不可抗力使得本协议无法履行、协议不能如期履行，协议履行过程中发生任何争议，三方应友好协商解决,协议各方均不承担违约责任。

11.附则

11.1 签署：本协议以中文签署，一式三份，具有同等法律效力，甲、乙、丙三方各执一份。

11.2 未尽事宜：本协议未尽事宜由三方另行协商解决，商定的内容以补充协议形式确定，经签字盖章后与本协议具有同等效力。

12.3 生效日：本协议自三方签署盖章之日起生效，至本协议约定事项全部完成之日终止。

甲方：浙江省青少年发展基金会

（盖章）：

年   月    日

乙方:        县（市、区）人民政府

（盖章）：

年   月    日

丙方：        县（市、区）团委

（盖章）：

年   月    日

附件4：

档案编号：

省别

项目规划设计书

学校名称

县（市、区）人民政府（盖章）

年   月   日

填   表   说   明

一、请县（市、区）人民政府根据浙江省青少年发展基金会下达的《符合资助条件通知书》要求进行项目前期筹备工作，签署《项目协议书》，填写《项目规划设计书》，经浙江省青少年发展基金会审定。

二、《项目规划设计书》将作为浙江省青少年发展基金会与县（市、区）人民政府签署的《项目协议书》的组成部分。上报后任何内容如需更改，需经浙江省青少年发展基金会书面批准。

三、本表一式三份，浙江省青少年发展基金会、县（市、区）人民政府和项目建设领导小组办公室各执一份。

浙江省青少年发展基金会制

一、学校名址

1. 原学校全称：

2. 原学校校址：

3. 建成后学校冠名：

4. 建成后学校地址：

5. 新建学校地址与本县（市、区）人民政府申报的《项目申请书》中所选地址是否一致   □一致     □不一致

二、工程资料

1. 拟建各项目的设计图纸，包括总图、平面图、立面图等

(上述图纸资料需作为本规划设计书附件)

2. 新建学校各项目的详细资料

2.1 建筑物总建筑面积           平方米

2.1.1 教学用房：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.2 教学综合用房：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

教学综合用房的用途包括：

2.1.3 学生宿舍：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.4 教师集体宿舍：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，  每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.5 厕所：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.6 食堂：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.7 “C级危房”加固计划及资金概算

项目一名称：           加固建筑面积         平方米，

造价         元，每平方米造价_________元

项目二名称：           加固建筑面积         平方米，

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.8其它：

3．学校所占土地是否由政府无偿划拨

□是     □不是

如不是，征地费用为___________元

4．新添置课桌椅

共        套，每套         元，总价        元；配齐率    %。

5．新建运动场地

面积         平方米 ， 造价           元

新添置体育设施                                  计         元

6．其他配套设施及配套器材（含本表未列出的其他设施、设备、器材、物资、用具等，需填写各项价格）总价格         元 （请另附页填报）

7．总造价(第2至6项的总和)：____________元

8. 如以上填报资料与已上报的《项目申请书》不符，请说明原因：

_______________________________________________________       ________

9. 本工程由以下单位进行设计：

_______________________________________________________       ________

10. 本工程建设由以下单位进行工程质量监督：

11．本工程建设由以下单位对项目建设资金进行审计：

三、资金管理

1. 匹配资金

1.1 自筹资金来源（包括财政配套和其他来源）及数额：

县（市、区）政府：___________元

乡（镇）政府：       ____元

其它(请说明来源)：________________________，__________元

1.2 以附件形式附上县（市、区）政府关于解决匹配资金的决议文件或匹配资金到账证明

四、学校建成后的师生规模

学校共计        个年级          个班

在校生人数           人，教职工人数           人

学生来源覆盖范围：覆盖行政村       个，覆盖面积         平方公里

住校学生人数     人，住校教师人数     人

上述资料如较原学校有增减，请说明原因：

五、县（市、区）教育行政主管部门确认

项目建设规划、设计符合政府关于农村中小学（幼儿园）建设的相关标准，符合乡镇长远规划和教育总体布局，学校建成后至少10年内不被撤并。

其他需要说明的事项：

盖   章

年    月    日

六、县（市、区）团委意见：

盖   章

年    月    日

七、项目责任人名单

1.受助学校责任人：

姓名               单位

职务               固定电话             移动电话

电子邮件

通讯地址

2.团县（市、区）委责任人：

姓名               单位

职务               固定电话             移动电话

电子邮件

通讯地址

- 县（市、区）教育局责任人：

姓名               单位

职务               固定电话             移动电话

电子邮件

通讯地址

4.县（市、区）人民政府责任人：

姓名               单位

职务               固定电话             移动电话

电子邮件

通讯地址

八、项目计划进度

筹备阶段：        年    月至        年    月

施工阶段：        年    月至        年    月

（如有冻土期，请说明     年____月至    年____月无法施工）

验收阶段：      年    月至      年    月

附件5：

档案编号：

省别

项目竣工报告

原学校名称

希望小学（希望幼儿园）名称

县（市、区）人民政府（盖章）

年    月    日

一、概况：

1．竣工后学校冠名为：

2．学校地址：

3．竣工时间：

工程规划竣工时间      年     月    日

实际竣工时间         年     月     日

交付使用时间         年     月     日

二、各竣工项目详细资料

1. 学校占地面积____________平方米

2. 竣工项目的详细资料

2.1 建筑物总建筑面积           平方米

2.1.1 教学用房：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.2 教学综合用房：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

教学综合用房的用途包括：

2.1.3 学生宿舍：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.4 教师集体宿舍：

楼房：建筑面积         平方米，层数     层，结构

造价         元，每平方米造价_________元

平房：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.5 厕所：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.6 食堂：建筑面积         平方米，结构

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.7  “C级危房”实际加固情况

项目一名称：           加固建筑面积         平方米，

造价         元，每平方米造价_________元

项目二名称：           加固建筑面积         平方米，

造价         元，每平方米造价_________元

2.1.8其它：

3．学校所占土地是否由政府无偿划拨

□是   □不是

如不是，征地费用为___________元

4．新添置课桌椅

共        套，每套         元，总价        元；配齐率    %。

5．新建运动场地

面积         平方米 ， 造价           元

新添置体育设施                                  计       元

6．其他配套设施及配套器材（含本表未列出的其他设施、设备、器材、物资、用具等，需填写各项价格）总价格       元 （请另附页填报）

7．希望小学（希望幼儿园）校牌和爱心碑记

7.1 校牌

安装于校门的校牌：□已制作并悬挂   □未制作

7.2 爱心碑记：□已制作  □未制作

三、资金决算

预算总造价                万元

决算总造价                万元

四、竣工项目是否与规划设计相符

□是  □否

如有不相符或变动项目，请说明：

五、竣工并投入使用照片

请将下列照片作为本竣工报告的附件

1. 学校全景照片

2. 反映全部新建项目的照片

3. 新建项目投入使用照片

4. 校门照片

5. 反映校牌悬挂情况的照片

6. 反映爱心碑记位置及内容的照片

7. 操场照片

六、县（市、区）人民政府确认

学校建设规划、设计符合政府关于农村学校建设的相关标准，符合乡镇长远规划和教育总体布局，学校建成后至少10年内不被撤并。学校已严格按照国家有关标准进行设计、施工、施工监理、质量监督和审计，现已竣工并投入使用，特向浙江省青基会申请拨付项目资助资金。

其他需要说明的事项：

盖章：

年    月   日

七、县（市、区）团委意见

盖章：

年    月   日